**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**САБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОТ 06 МАРТА 2023 ГОДА №9 -П**

 **О ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ НА ТЕРРИТОРИИ САБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2023 ГОДУ**

В соответствии с ч.2 ст.11 Федерального Закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании п.7 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий на период прохождения весеннего половодья, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов администрация Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать рабочую противопаводковую комиссиюпо ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на период прохождения весеннего паводка на территории Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия в 2023 году. (Приложение №1).

2.Утвердить комплекс противопаводковых мероприятий на период прохождения весеннего паводка на территории Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на период прохождения весеннего паводка в 2023 году.(Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 Глава

Сабаевского сельского поселения

Л.И.Четайкин

Приложение № 1

утверждено

постановлением администрации

Сабаевского сельского поселения

 от 06.03.2023 года №6 -п

**СОСТАВ**

**ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ТЕРРИТОРИИ**

**САБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2023 ГОДУ.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****П/П** | **ФИО** | **МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ** | **КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН**  |
| 1 | Четайкин Леонтий Иванович | Администрация Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Глава Сабаевского сельского поселения |  89875742524 |
| 2. | Горбунова Елена Тихоновна | Администрация Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Глава Сабаевского сельского поселения | 89271971701 |
| 3. | Юркин АлександрНиколаевич | Депутат Совета депутатов Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Директор МБОУ « Сабаевская СОШ»  |  89510588414 |
| 4 | Миронов Михаил Григорьевич | Депутат Совета депутатов Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия  |  89271709916 |
| 5 | Байгушкин Сергей Викторович | Депутат Совета депутатов Сабаевского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия  |  89510529252 |
| 6 | Горбунова Елена Федоровна | Сабаевский сельский клубЗаведующая сельским клубом |  89271795341 |

Приложение № 2

утверждено

постановлением администрации

Сабаевского сельского поселения

 от 06.03.2022 года №9-п

**ПРОТИВОПАДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ТЕРРИТОРИИ САБАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ** **В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки** | **Ответственный** **за исполнение** |
| 1. | Организовать обследование зон возможного подтопления паводковыми водами. Обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки. | до 10.03.2023г. | Четайкин Л.И.Миронов М.Г.Юркин А.Н. |
| 2. | Организовать наблюдение за развитием противопаводковой обстановки. | до 10.03.2023г. | Четайкин Л.И.Горбунова Е.Ф.Байгушкин С.В.  |
| 3. | Организовать строгий контроль за паводковой обстановкой на территории Сабаевского сельского поселения  | на период половодья | Четайкин Л.И. |
| 4. | Обеспечить систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки на территории Сабаевского сельского поселения  | на период половодья | Горбунова Е.Т.Юркин А.Н.Горбунова Е.Ф. |
| 5. | Проводить разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанной с весенним паводком. | на период половодья | Горбунова Е.Т.Четайкин Л.И.Горбунова Е.Ф. |
| 6. | Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления, списки престарелых, больных детей, беременных женщин, продумать вопросы их возможной эвакуации. | до 10.03.2023г.  |  Горбунова Е.Т. |
| 7. | Очистить дороги от снега по улицам населенных пунктов Сабаевского сельского поселения | постоянно | Четайкин Л.И. |
| 8. |  Проложить в местах возможного подтопления отдельных участков территорий каналы с целью пропуска талых вод | до 01.04.2023г. | Четайкин Л.И.Миронов М.Г. |